### Программа выполнения ремонта на 2011 год

### по ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района»

_____Предельные нормативы затрат на текущий  ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств, поступающих от населения по квартплате в 2011 году  на 205 домов   составляют 59 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе по видам работ:

1. Проведение  общестроительных работ:

- На первом месте стоит вопрос ремонта кровель, пострадавших после проведения работ по очистке от снега и наледей в зимний период. На решение данного вопроса направлены  силы служб ремонтно-эксплуатационного управления  и привлечены подрядные организации на сумму 7 миллионов 533 тысячи  рублей

- Нормализации температурно-влажностного режима  чердачных помещений на    сумму    749 тысяч 800 рублей

- Герметизация стыков стеновых панелей на сумму 100 тысяч 500 рублей

- Ремонт и окраска фасадов - 270 тысяч рублей

- Косметический ремонт лестничных клеток  на сумму 14 миллионов 528 тысяч рублей

- Косметический ремонт квартир на сумму: 3 миллиона 370 тысяч  рублей

- Ремонт и замена водосточных  труб - 310 тысяч рублей

- Ремонт  окон и дверей на общую сумму 6 миллионов 920 тысяч 200 рублей

- Ремонт мест общего пользования, балконов, лестниц и козырьков на общую  сумму 460 тысяч рублей

2. Санитарно-технических работ на сумму 16 миллионов 60 тысяч рублей

3. Электромонтажные работы на сумму 4 миллиона 840 тысяч рублей

4. Аварийно-восстановительные работы на сумму 3 миллиона 714 тысяч  рублей

5. Работы по огнезащите  стропильных систем - 663 тысяч 750 рублей

На 2011 год запланирован текущий ремонт крыш многоквартирных домов за счет средств собираемых  с жителей, запланирован ремонт на 39 крышах, площадью 7 930 м2 на общую сумму  7 533,12 тыс.руб.

| № п/п | Плановый период | Общее количество крыш, шт | Количество ремонтных бригад, шт | Начаты работы, шт | Завершены работы, шт | Осталось отремонтировать, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апрель | - | - | - | - | - |
|  | Май | 10 |  |  |  |  |
|  | Июнь | 10 |  |  |  |  |
|  | Июль | 10 |  |  |  |  |
|  | Август | 9 |  |  |  |  |
|  | Сентябрь | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 39 |  |  |  |  |

_____По всем адресам проведения работ во всех парадных вывешена информация о времени проведения работ, подрядной организации, проводящей работы, контактные телефоны специалистов  технического надзора ГУ ЖА и руководства подрядной организации.

_____На  2011 год запланирован капитальный ремонт 13 кровель  общей площадью 15 970,0 м2 на общую сумму   39, 135 млн.руб.

Общая сумма по капитальному ремонту 63,10 млн.руб.

| № п/п | Адрес производства работ | Вид работ | Подрядчик | Программа | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Нахимова д.1 | АППЗ | ЗАО "Фирма "Стикс" | ГАП | 5 931 536,29 |
| 2 |  | Электрика | ООО "Ленремстрой" | ГАП | 13 035 419,00 |
| 3 | Гаванская ул. д.36 | ХВС | ООО "Ленремстрой" | ГАП | 124 969,00 |
| 4 |  | Кровля | ООО "СоюзСпецСтрой" | ГАП | 314 823,60 |
| 5 |  | Фасад | ООО "Центр Современных Технологий" | ГАП | 836 050,00 |
| 6 | ул.Шевченко д.9 | Электрика | ООО "Ленремстрой" | ГАП | 1 134 712,00 |
| 7 |  | ХВС | ООО Питер-Строй-Плюс" | ГАП | 439 022,98 |
| 8 |  | Теплоснабжение | ООО Питер-Строй-Плюс" | ГАП | 2 891 563,96 |
| 9 |  | Водоотведение | ООО Питер-Строй-Плюс" | ГАП | 1 128 913,06 |
| 10 | ул.Карташихина д.13 | Кровля | ООО "Союз" | АВС ГУЖА | 1 752 360,00 |
| 11 | ул.Карташихина д.7 | Кровля | ООО "Союз" | АВС ГУЖА | 1 928 094,00 |
| 12 | Средний пр., д.79 лит. "А" | Кровля | ЗАО РСУ «Строй-Сервис» | АВС ГУЖА | 2 969 660,00 |
| 13 | Малый пр. д.75 | Кровля | ООО "Союз" | АВС ГУЖА | 2 144 318,00 |
| 14 | ул.Опочинина д.27 | Кровля | ООО Питер-Строй-Плюс" | ГАП | 1 244 860,00 |
| 15 | Гаванская ул. д.34 | Кровля | ООО Питер-Строй-Плюс" | АВС ГУЖА | 9 808 842,00 |
| 16 | Гаванская ул. д.44 | Кровля | ООО Питер-Строй-Плюс" | АВС ГУЖА | 4 915 511,00 |
| 17 | Гаванская ул. д.48 | Кровля | ООО Питер-Строй-Плюс" | АВС ГУЖА | 4 874 130,00 |
| 18 | Гаванская ул. д.51 | Кровля | ООО Питер-Строй-Плюс" | АВС ГУЖА | 2 107 893,00 |
| 19 | Среднегаванский пр., д.14 | Кровля | нет подрядчика | ГАП | 0,00 |
| 20 |  | Фасад | ООО "Живая старина и Ко" | ГАП | 3 135 625,00 |
| 21 | ул.Карташихина д.12 | Кровля | ООО "Стройгарант" | ЖК | 929 178,00 |
| 22 | ул.Шевченко д.18 | Кровля | ООО "ЭнергоТехСервис" | ЖК | 1 438 171,00 |
|  | Кол-во адресов (домов) - 15шт |  | 63 085 651,89 |
|  | Кол-во подрядчиков - 9 |  |  |

дополнительно по ведомственной структуре расходов Жилищного комитета выделено финансирование на выполнение комплекса мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений, запланированы работы по 23 домам общей

площадью  кровель 31 295,0 м2 (чердаков  27 498,0 м2 ) на общую сумму 35, 44 млн.руб.

сведения о подрядчиках и сроках выполнения работ

| № п/п | Адрес | Срок проведения работ | Выполнение % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой пр. д. 82 "Б" | 2011г | 0 |
| 2 | Весельная ул., д. 2/93 "А" | 2011г | 0 |
| 3 | Весельная ул. д. 5 | 2011г | 0 |
| 4 | Весельная ул. д. 9 | 2011г | 0 |
| 5 | Весельная ул. д. 11 | 2011г | 0 |
| 6 | Гаванская ул. д. 2/97 | 2011г | 0 |
| 7 | Гаванская ул. д. 4 | 2011г | 0 |
| 8 | Гаванская ул. д. 7 | 2011г | 0 |
| 9 | Гаванская ул. д. 12 | 2011г | 0 |
| 10 | Гаванская ул. д. 32 | 2011г | 0 |
| 11 | Детская ул. д. 11 | 2011г | 0 |
| 12 | Карташихина д. 10/97 | 2011г | 0 |
| 13 | Карташихина ул. д. 17 | 2011г | 0 |
| 14 | Карташихина ул. д. 21 | 2011г | 0 |
| 15 | Косая линия д. 24/25 | 2011г | 0 |
| 16 | Малый пр. д. 65 к. 1 | 2011г | 0 |
| 17 | Наличная ул. д. 12 | 2011г | 0 |
| 18 | Наличная ул. д. 17 | 2011г | 0 |
| 19 | Шевченко ул. д. 9 | 2011г | 0 |
| 20 | Шевченко ул. д. 11 | 2011г | 0 |
| 21 | Шевченко ул. д. 16 | 2011г | 0 |
| 22 | Шевченко ул. д. 31 | 2011г | 0 |
| 23 | 23-я линия, д. 28 | 2011г | 0 |