Адресная  программа мероприятий  на 2014 год

по приведению подвальных помещений в  надлежащие  санитарно – технического  состояние

по   ООО « ЖКС №1 Василеостровского  района »

| № п/п | Срок исполнения | Адрес | Ремонт внутренних сетей п.м. | Ремонт наружных сетей п.м. | Ремонт дренажа п.м. | Ремонт отмостки п.м. | Осушение подвалов шт. | Стоимость работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Беринга ул., д. 24 к.1 (водоотведение) | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | февраль | Морская наб., д. 9 (водоотведение) | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | март | Гаванская ул., д. 17 (ХВС) | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | апрель | Шевченко ул., д. 37 (водоотведение) | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | май | Нахимова ул., д. 1 (водоотведение) | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | июнь | Карташихина ул., д. 2/13 (водоотведение) | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | июль | Беринга ул., д. 20 (водоотведение) | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | август | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 (Ц/О) | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | сентябрь | Гаванская ул., д. 6 (Ц/О) | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | октябрь | Опочинина ул., д. 17 (ХВС) | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | ноябрь | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1 (водоотведение) | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | декабрь | Шевченко ул., д. 29 (ХВС) | 7,0 |  |  |  |  |  |